Projet

Projet 1 :

Création d’un logiciel d’exercice de français pour des élèves d’école de primaire souhaitant bénéficier. Utilisation du Framework .Net et d’une interface faites grâce à winform. Utilisation de Wampserver durant la phase de production avec nécessité d’envisager d’autre solution pour la mise en service.

Equipe : Moi

Commanditaire : Ma mère

Début : Novembre 2024

Fin : En cours

| Etape | Durée |
| --- | --- |
| Discussion du projet | 3 jours |
| Etablissement du cahier des charges | 1 jour |
| Vérification du cahier des charges avec le commanditaire | 2 jours |
| Modification du cahier des charges | 1 jour |
| Etablissement de la maquette | 3 jours |
| Vérification de la maquette avec le commanditaire | 1 jour |
| Modification de la maquette | 1 jour |
| Début de production du winform | 7 jours |
| Création de la BDD | 1 jour |
| Liaison et création des requête entre la BDD et le winform | 3 jours |
| Modification voulu par le commanditaire | 1 jour |
| Reboot du projet pour convenir aux dernières modifications et pallier aux différente erreurs commises | 7 jours |

Projet 2 :

Création du repository sur GitHub répertoriant les raccourcie les plus utilisé sur Windows (https://github.com/totomatix/RaccourcisWindows). Mise en place des raccourcis avec les explications de leur fonctionnement en un GIF montrant visuellement l’effet produit.

Equipe : Les membres de la formation CDA 07

Commanditaire : Formateur Théo OLLIVIER

Début : Mars 2023

Fin : Non définit modification possible sans limite de temps

| Etape | Durée |
| --- | --- |
| Explication du projet et de la mise en place | ½ jour |
| Discussion avec tout les membres de l’équipe sur les raccourcis à mettre en place | ½ jour |
| Mise en place sur tableau blanc d’une organisation de type « kanban » pour bien définir le rôle de chacun | ½ jour |
| Explication et pris en main du logiciel de création de GIF et comment la présentation des raccourcis doit être faites | ½ jour |
| Explication de l’utilisation de GitHub et des branches pour chaque membre et de Markdown pour la mise en page | 1 jour |
| Chaque membre choisit un raccourci disponible et effectue le travail demander (Cette étapes est répéter a peu prés 15 fois par membres) | 4 jours |
| A chaque fin de travail sur un raccourcie demande de Merge avec la branche principale sur le repository. 5 Vérification nécessaire et validation final par le Formateur (Cette étapes et produite pour chaque raccourci) | 7 jours |
| Vérification finale des potentiels erreur et du bon fonctionnement des lins, GIF … Cette étape est faite par tous les membres de l’équipe. | 2 jours |

Projet 3 :

Recherche d’alternance pour la formation de License Informatique au sein de l’institut 2ISA. Envoie de multiple mail et activation du réseau pour de potentiel opportunité. Etude des sites d’annonces et recherche internet sur de potentiel opportunité.

Equipe : Moi

Commanditaire : Moi

Début : Juin 2024

Fin : Pour la License autofinancement et recherche pour la 2eme année.

| Etape | Durée |
| --- | --- |
| Recherche sur les sites d’annonce d’alternance et d’offre d’emploi | Du début jusqu’à la fin |
| Envoie de mail aux offres intéressantes | Du début jusqu’à la fin |
| Contacte par un cabinet de recrutement ATKISEA via l’AGEFIPH | Novembre 2024 |
| Entretien vidéo avec ATKISEA | 1heure (26 novembre 2024) |
| Mise en relation avec l’entreprise AMADEUS et entretien vidéo | 1heure (11 décembre 2024) |
| Retour de l’entretien via mail | 20 décembre 2024 |
| Mise en place de solution après les différents retours. Prise d’une formation de 6 mois auprès de Wall Street English pour améliorer ma prosodie en anglais. | Début février 2025 à juillet 2025 |
| Reprise de contact avec ATKISEA et AMADEUS | A venir |